L L M G A T E W A Y T E C H N I C A L D E S I G N 生产级 LLM 网关技术方案 统一接入 · 治理 · 可观测 · 高可用 —— 面向技术评审的完整生产落地设计 文档版本：v1.0（待评审） 编制单位：平台架构组 编制日期：2026 年 9 月 12 日 密 级：内部资料 · 仅限评审使用 Internal Technical Review LGW · 2026

文档信息

表 1：文档信息

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 技术方案（用于技术评审） |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-09-12 |
| 状态 | 待评审 |
| 评审范围 | 架构设计、技术选型、数据设计、容量与可用性方案、实施计划 |
| 读者 | 平台架构组 / 后端研发 / SRE / 安全合规 |

# 评审摘要

本方案面向公司多业务线大模型接入的现状（密钥分散、无统一限流配额、成本不可见、供应商故障无兜底），给出统一 LLM 网关（代号 LGW）的生产级技术设计，供技术评审决策。

方案结论：采用「自研 Go 数据面 + 自研控制面 + 开源存储生态（Redis / PostgreSQL / Kafka / ClickHouse）」的架构路线，控制面与数据面分离、数据面完全无状态；对外提供 100% OpenAI 兼容协议（含 SSE 流式语义），对内以虚拟 API Key 实现租户级治理。经与托管服务（Cloudflare/Portkey Cloud）、开源自托管（LiteLLM、Kong AI Gateway、Higress）对比，自研路线在数据合规（不出境）、流式长连接性能与长期可控性上综合最优（加权 4.55/5）；若排期紧张，保留以 LiteLLM 先行承接 1~2 个非核心业务的两周过渡路径，后续平滑迁移。

核心设计要点：请求主链路同步依赖仅 Redis（≤2 次 RTT），鉴权策略本地缓存；限流采用 RPM/并发原子计数 + TPM「预估预扣、响应后校正」算法，解决业界常见的后置 token 统计滞后问题（借鉴 Higress 教训、LiteLLM/Portkey 实践）；路由支持权重/优先级/成本/延迟感知与合规硬约束（数据驻留）；重试按错误分类驱动（可重试/不可重试/已发流不可重试），配合跨供应商 fallback 与熔断；观测全旁路（Kafka 异步落 ClickHouse，故障转本地 WAL 兜底）；内容安全 Guardrails 同步轻规则 + 异步重模型分层。

关键指标承诺：网关自身可用性 99.95%，P99 转发开销非流式 25ms / 流式首字节 15ms，成本归集覆盖率 100%，对账误差 <3%。

资源与周期：一期 MVP 8 周（核心链路 + 8 家供应商接入 + 基础观测），二期 GA 6 周（语义缓存、Guardrails 全量、成本看板、双 AZ 高可用）；团队 6~8 人。

需评审决策事项：① 确认自研技术路线与两期范围；② 确认团队资源与排期；③ 确认数据驻留默认策略与 Guardrails 上线节奏（建议先观察模式运行两周）。

目  录

评审摘要	1

1. 项目背景与建设目标	2

1.1 业务背景	2

1.2 现状与痛点	3

1.3 目标	3

1.4 非目标（本期不做）	4

1.5 成功指标（上线后 3 个月）	5

2. 业界方案调研与借鉴要点	5

2.1 主流产品全景	5

2.2 各产品要点与借鉴结论	6

2.3 业界最佳实践提炼（本方案直接采纳）	7

2.4 借鉴矩阵	8

3. 候选方案对比与选型结论	8

3.1 候选方案	8

3.2 决策矩阵（评分 1–5，权重合计 100%）	10

3.3 选型结论与风险对冲	11

4. 总体架构设计	11

4.1 架构总览	11

4.2 关键设计原则	12

4.3 技术栈	13

4.4 请求处理管道（数据面内部）	13

5. 核心功能详细设计	15

5.1 统一 API 与协议适配	15

5.1.1 对外端点	15

5.1.2 内部中间表示（IR）	16

5.1.3 统一错误规范	18

5.2 虚拟 API Key 与租户体系	20

5.2.1 层级模型	20

5.2.2 Key 生成与存储	21

5.2.3 校验路径（性能关键）	21

5.3 限流与配额（四层）	22

TPM 预扣-校正算法（核心创新点，解决后置统计滞后）	22

Lua 脚本（RPM+TPM+预算三合一原子校验）	23

5.4 模型路由	25

5.4.1 数据模型	25

5.4.2 路由策略	26

5.4.3 灰度发布路由	27

5.5 重试、超时、熔断与降级	27

5.5.1 错误分类（驱动一切自动容错）	27

5.5.2 重试参数	27

5.5.3 超时矩阵（按路由可配，默认值）	28

5.5.4 熔断器（provider×model 维度）	28

5.6 流式（SSE）处理	29

5.7 Token 计量与成本核算	29

5.8 缓存	31

5.9 内容安全与合规（Guardrails）	32

5.10 上游供应商适配与账号池	33

6. 数据与存储设计	34

6.1 PostgreSQL（元数据 + 账本，核心 DDL）	34

6.2 Redis Key 设计	43

6.3 ClickHouse（请求明细，核心 DDL）	43

6.4 日志数据流	47

6.5 数据保留与归档	47

7. 可观测性设计	48

7.1 指标（Prometheus 命名）	48

7.2 日志（JSON 结构化，一行一请求）	48

7.3 链路追踪（OpenTelemetry）	48

7.4 大盘与告警	49

8. 高可用与性能设计	49

8.1 部署架构	49

8.2 故障场景推演	50

8.3 性能预算（单副本 4C8G，网关自身开销）	50

8.4 容量规划（按日均 2 亿 token、峰值 5,000 QPS 假设）	51

8.5 压测与验证方案	51

9. 安全与合规设计	52

10. 部署与运维方案	52

10.1 K8s 部署要点（lgw-gateway）	52

10.2 配置管理与热更新	55

10.3 CI/CD 与发布	55

10.4 运维 SOP（摘要）	56

10.5 SLI/SLO	57

11. 实施计划与里程碑	57

12. 风险评估与应对	58

附录	58

附录 A：对外 API 摘要	58

附录 B：配置快照示例（YAML 视图，实际为编译后 JSON）	59

附录 C：借鉴产品与参考资料	61

附录 D：术语表	61

提示：以上目录页码为占位值。请在 Word / WPS 中右键点击目录，选择「更新域」-「更新整个目录」以刷新实际页码。

# 1. 项目背景与建设目标

## 1.1 业务背景

随着大模型能力在产品中的广泛落地，公司内部多条业务线（对话助手、代码助手、搜索摘要、Embedding 检索、Agent 应用等）已分散接入多家模型供应商（OpenAI、Azure OpenAI、Anthropic、Gemini、DeepSeek、通义千问、智谱，以及自托管 vLLM 集群等）。当前各业务直接持有上游供应商密钥、各自实现调用逻辑，缺乏统一的接入、治理与观测层。

LLM 调用与普通 RPC 调用在成本结构（按 token 计费）、流量形态（长连接流式响应，单请求持续数秒至数分钟）、可靠性（上游限流/故障频发）上差异显著，需要一层专门面向 LLM 流量的网关。业界该形态的产品统称 LLM Gateway / AI Gateway，代表性产品包括 LiteLLM、Portkey、Kong AI Gateway、Higress AI 网关、Cloudflare AI Gateway、Envoy AI Gateway、OpenRouter 等。

## 1.2 现状与痛点

表 2：当前接入现状痛点清单

| # | 痛点 | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密钥管理失控 | 上游 API Key 散落在各业务代码/配置中，泄漏风险高，轮换困难 |
| 2 | 无统一限流与配额 | 无法按团队/应用设置 RPM/TPM/预算，上游 429 时互相挤兑 |
| 3 | 成本不可见 | 无按租户/模型/应用的 token 用量与成本归集，月账单事后才发现超支 |
| 4 | 供应商故障无兜底 | 单一供应商宕机/限流时业务直接报错，无 fallback、无熔断 |
| 5 | 模型切换成本高 | 各业务绑定单一供应商 SDK，换模型/换供应商需改代码回归 |
| 6 | 缺少内容合规卡点 | Prompt/输出内容缺少统一的安全审计、PII 检测、注入防护 |
| 7 | 观测与排障困难 | 日志分散、无 trace 贯穿、无延迟分解（TTFB/生成阶段）数据 |

## 1.3 目标

建设公司级统一 LLM 网关 LGW（LLM Gateway），实现：

1. 统一接入：对内提供 OpenAI 兼容协议的单一端点，屏蔽上游供应商差异；一次接入，多模型可用。

2. 统一治理：虚拟 API Key、多维度限流（RPM/TPM/并发/预算）、模型权限、成本核算与预算告警。

3. 高可靠：智能路由、失败重试、跨供应商 fallback、熔断降级、多可用区部署；网关自身可用性 99.95%。

4. 可观测：全量请求级日志（延迟分解、token、成本、缓存、重试）、指标大盘、链路追踪、成本看板。

5. 安全合规：上游密钥集中托管与代理、内容安全 Guardrails（PII/注入/敏感词）、审计日志、数据不出境约束路由。

## 1.4 非目标（本期不做）

- 不做业务层编排与 Agent 运行时（LangGraph、工作流编排等在网关之上构建）；

- 不做模型训练/微调/评测平台（仅预留评测流量录制能力）；

- 一期不做跨多云的多集群联邦（架构预留）；

- 不做 RAG 知识库、向量数据库等数据层产品。

## 1.5 成功指标（上线后 3 个月）

表 3：建设目标与量化指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 接入业务方 | ≥ 10 个业务/团队，≥ 80% 新 LLM 流量经网关 |
| 网关可用性 | ≥ 99.95%（不含上游供应商故障） |
| 网关附加延迟 | 非流式 P99 ≤ 15ms；流式首字节附加 P99 ≤ 10ms |
| 成本可视化覆盖率 | 100% 请求级成本归集，误差（vs 供应商账单）≤ 3% |
| 上游故障恢复 | 供应商级故障自动 fallback 生效时间 ≤ 30s |
| 精确缓存命中率 | 幂等型业务 ≥ 30% |

# 2. 业界方案调研与借鉴要点

## 2.1 主流产品全景

表 4：业界主流 LLM 网关产品对比

| 产品 | 形态 | 实现 | 核心能力 | 生产适用性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LiteLLM Proxy | 开源自托管 | Python（FastAPI） | 200+ provider 统一 API、虚拟 Key、预算/限流（Redis 共享计数）、成本跟踪 DB、路由重试 | 开源事实标准，企业采用最多；Python 数据面在流式高并发下吞吐与内存开销偏高，深度二开成本高 |
| Portkey Gateway | 商业云 + 开源网关 | Node.js | config 驱动（fallback/loadbalance/cache/guardrails 可编排）、语义缓存、confidential 模式 | 商业化最完整；config 编排思想值得借鉴 |
| Kong AI Gateway | 开源（企业版增强） | Kong（Lua/OpenResty）+ AI 插件集 | ai-proxy、ai-prompt-guard、ai-semantic-cache、ai-rate-limiting（按 token 计量限流） | 适合已有 Kong API 平台的团队；AI 插件体系完整 |
| Higress AI 网关 | 开源 | Envoy 数据面 + Go/WASM 插件 | Token 吞吐保护型限流、消费者配额、多 Key 均衡、语义缓存、灰度 | 国内云原生体系代表；插件架构与"保护后端式"限流值得借鉴 |
| Cloudflare AI Gateway | 托管 SaaS | 边缘网络 | 缓存、限流、分析、fallback、实时 spend limit、跨供应商统一账单 | 无需运维；数据出境与合规是国内企业主要障碍 |
| OpenRouter | 托管聚合路由 | — | 数百模型统一 API、按价格/延迟/权重路由、provider fallback、credit 统一结算 | 路由与成本优化思路最佳参考；业务上是模型聚合商 |
| Envoy AI Gateway | 开源 | Envoy Gateway（Go 控制面，Gateway API 扩展：AIGatewayRoute/AIServiceBackend） | K8s 声明式 AI 路由、extproc token 限流/用量上报 | K8s 原生声明式控制面范本（CNCF 项目） |
| Vercel AI Gateway | 托管 | 边缘 | 统一端点、边缘缓存、简单统一计价 | 边缘缓存与极简定价思路可参考 |

## 2.2 各产品要点与借鉴结论

1. LiteLLM——虚拟 Key + 预算 + spend 跟踪是其在企业侧流行的核心，而非模型适配本身。生产部署三要点值得直接采纳：Redis 集中共享限流计数与路由状态（多副本一致）；数据库持久化 spend 账本；配置与 DB schema 的模型目录/价格表设计。其痛点：Python 数据面在高并发流式场景资源开销大，社区版控制台与数据面耦合。

2. Portkey——以 config 为一等公民（fallbacks、on_status_codes、cache、guardrails 均可配置化编排），治理动作全部声明化，运营友好；语义缓存与精确缓存分级。

3. Kong AI Gateway——限流按 token 消耗量而非仅请求数，符合 LLM 成本结构；插件化（ai-proxy、ai-prompt-guard、ai-semantic-cache、ai-rate-limiting-advanced）分层清晰。

4. Higress——「Token 吞吐保护型限流」（面向后端保护）与「消费者精确配额」（面向租户治理）双视角限流；多 API Key 均衡应对上游单账号限速；其已知短板是 token 统计依赖响应完成（后置），高频流量下限流存在滞后——本方案以 TPM 预扣 + 响应后校正 解决（见 5.3）。

5. Cloudflare——实时 spend limit（超预算立即熔断）与跨供应商统一账单体验是成本治理标杆；托管形态数据合规不适合国内主力场景。

6. OpenRouter——路由策略（价格优先/延迟优先/权重 + provider fallback）与统一 credit 结算是多供应商成本优化的最佳实践范本。

7. Envoy AI Gateway——用 K8s Gateway API 声明式管理 AI 路由（AIGatewayRoute → AIServiceBackend），控制面/数据面彻底分离；本方案控制面的配置模型设计借鉴其声明式思想，但自研 Admin API + Console 以支持非 K8s 运维人员。

## 2.3 业界最佳实践提炼（本方案直接采纳）

1. OpenAI 兼容协议为事实标准：对内 API 一律 OpenAI 格式，同时原生透传 Anthropic /v1/messages 风格端点（Agent 框架常用），双协议入口。

2. 虚拟 API Key + 上游密钥代理：业务永远拿不到上游供应商真实密钥，密钥只在网关侧集中托管（KMS 加密）。

3. 用量以 provider 返回的 usage 为准（精确），本地 tokenizer 估算仅做兜底（误差 ±5%）。

4. TPM 限流必须预扣 + 校正：请求前按 max_tokens 预估预扣，响应后按实际 usage 多退少补，否则存在超卖/滞后（Higress 社区已知问题）。

5. 限流多维度叠加：Key 级 → 租户级 → 供应商账号池级（保护上游），分别服务治理与稳定性两个目的。

6. 重试/切换由错误分类驱动：429/5xx/超时可重试可切换；4xx 参数类错误直接透传不重试；流式请求一旦发出首字节即不可整体重试（见 5.5）。

7. 流式零缓冲透传：网关不做全文缓冲，chunk 即收即转，保证端到端 TTFB；usage 统计依赖流末 usage 帧。

8. 观测全旁路异步化：日志/计量走内存队列 + Kafka 异步落库，绝不在请求主链路上同步写重存储。

9. 精确缓存默认开、语义缓存默认关：语义缓存有业务正确性风险（相似≠相同），仅对白名单租户与场景开启，阈值从 0.95 起调。

10. Guardrails 起步用「观察模式」：前置轻规则（<5ms）同步执行，重模型检测异步旁路告警；跑一周看误报率再切阻断模式（业界通行做法）。

## 2.4 借鉴矩阵

表 5：LGW 模块与借鉴对象映射

| LGW 模块 | 主要借鉴对象 | 借鉴点 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟 Key/预算/账本 | LiteLLM | Key 结构、spend 表、预算触顶熔断 |
| 限流（双视角） | Kong + Higress | 按 token 计量限流；后端保护 + 租户配额双视角 |
| TPM 预扣校正 | 本方案设计（解决后置统计滞后） | 预扣-校正算法 |
| 路由/fallback/成本优先 | OpenRouter + Portkey | 策略路由、fallback 链、config 化治理 |
| 插件化管道 | Kong/Higress | 中间件插件接口、热插拔 |
| 控制面/数据面分离 | Envoy AI Gateway | 声明式配置、快照热更 |
| Guardrails 分级 | Portkey/TrueFoundry | Validate/Mutate/Log 三模式 |
| 成本治理体验 | Cloudflare | 实时 spend limit、统一账单视角 |

# 3. 候选方案对比与选型结论

## 3.1 候选方案

方案 A：纯托管服务（Cloudflare AI Gateway / Portkey Cloud）

- 优点：零运维、功能完整、上手最快。

- 缺点：Prompt 数据出境（合规红线）、按量/席位计费成本高、无法深度定制内网私有模型（vLLM）接入策略、供应商锁定。

- 结论：不满足合规与私有模型要求，排除（可作为海外业务子域的可选项）。

方案 B：开源开箱自托管（LiteLLM Proxy 为主选，Kong/Higress 备选）

- 优点：生态最成熟（200+ provider 适配现成）、社区活跃、企业采用广泛，2~4 周可上线。

- 缺点：Python 数据面在高并发流式场景吞吐与内存开销大（长连接场景单副本承载低）；深度定制（内部 Guardrails、私有协议、成本模型与内部计费系统对接）需改核心代码，长期维护 fork 成本高；生产部署仍需自建 Redis/DB/可观测全套。

- 结论：适合 ≤5 人团队或纯验证期。

方案 C：自研数据面网关（Go）+ 开源生态存储组件（推荐）

- 控制面自研（Admin API + Console + 配置发布），数据面 Go 自研（协程模型天然适配万级长连接流式转发），存储与消息复用成熟开源（PostgreSQL/Redis/Kafka/ClickHouse）。

- 优点：性能与资源效率（目标单副本承载 3k 并发流式连接）；治理深度可控（内预算/内部计费对接/内容合规卡点/私有模型纳管）；长期演进自由（Agent 网关、多模态、多集群）。

- 缺点：初期研发投入大（一期约 8 周，团队 6~8 人）；provider 适配需自建（可参考 LiteLLM 的适配映射表，工作量集中在 Top 8 供应商）。

- 结论：推荐。数据面设计完全兼容 OpenAI 协议与 LiteLLM 的核心数据语义，保留「先 LiteLLM 后自研」的平滑迁移路径。

## 3.2 决策矩阵（评分 1–5，权重合计 100%）

表 6：候选方案决策矩阵（加权评分）

| 维度 | 权重 | A 托管 | B LiteLLM | C 自研 Go | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能满足度 | 20% | 4 | 4 | 5 | C 可完全覆盖私有化诉求 |
| 性能与扩展性 | 15% | 5 | 3 | 5 | 长连接流式场景 Go 优势明显 |
| 数据合规 | 20% | 1 | 5 | 5 | A 数据出境直接出局 |
| 工程投入 | 15% | 5 | 4 | 2 | C 一期 8 周 + 6~8 人 |
| 运维复杂度 | 10% | 5 | 3 | 3 | B/C 均需自运维全套存储 |
| 长期可控性 | 15% | 2 | 3 | 5 | 深度定制与内部系统对接 |
| 生态与社区 | 5% | 4 | 5 | 3 | provider 适配 C 需自建 |
| 加权总分 | 100% | 3.45 | 3.85 | 4.55 | C 胜出 |

## 3.3 选型结论与风险对冲

- 主路线：方案 C（自研 Go 数据面 + 自研控制面 + 开源存储生态），分两期交付（详见第 11 章）。

- 风险对冲（Phase 0 可选）：若评审认为一期排期过紧，可在 M0+2 周内用 LiteLLM（4 副本 + Redis + PG）先行承接 1~2 个非核心业务验证治理模型与运营流程；LGW 一期上线后按端点灰度切流。两者共享 Redis/PG，成本可控。

- 兼容性承诺：LGW 数据面对外 100% OpenAI 兼容（含 SSE 事件序列），内部数据模型（虚拟 Key/预算/spend）语义与 LiteLLM 对齐，迁移仅需替换 base_url 与换发 Key。

# 4. 总体架构设计

## 4.1 架构总览

图 1：LGW 总体架构（控制面 / 数据面分离）

架构分为五层：客户端层 → 接入层 → 数据面（网关核心）→ 控制面 → 存储与上游层。

- 数据面（lgw-gateway）：无状态 Go 服务，多副本水平扩展；对内暴露 OpenAI 兼容端点与 Anthropic 兼容端点；核心是中间件管道 + Provider 适配器 + 流式中继；观测数据异步旁路。

- 控制面（lgw-admin + lgw-console）：Admin API（租户/Key/路由/限流/预算/价格管理）+ Web 控制台 + 配置发布器（配置快照版本化，经 Redis Pub/Sub 推送数据面热加载，数据面不直连 PG）。

- 异步消费（lgw-worker）：消费 Kafka 日志/计量消息，批量写 ClickHouse 与 PG 账本，驱动预算告警与对账。

- 存储层：PostgreSQL（元数据 + 账本）、Redis Cluster（限流计数/熔断状态/精确缓存/热配置快照）、Kafka（日志缓冲管道）、ClickHouse（请求明细与聚合分析）、（可选）向量检索服务（语义缓存）。

- 上游层：各云供应商 API、自托管 vLLM/KServe 集群；上游真实密钥仅存在于网关的密钥管理系统（KMS 加密）中。

## 4.2 关键设计原则

表 7：总体架构关键设计原则

| # | 原则 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据面无状态 | 所有状态（限流计数、熔断、配额）入 Redis；配置为只读快照，版本化热加载 |
| 2 | 主链路最小开销 | 请求主链路同步依赖只有 Redis（≤2 次 RTT）；鉴权策略本地 LRU 缓存 30s |
| 3 | 观测全旁路 | 日志/计量先入进程内存批量缓冲 → Kafka → 异步落库；Kafka 不可用时本地 WAL 兜底 |
| 4 | 协议兼容优先 | 对外 OpenAI 兼容为第一契约（含错误结构与 SSE 事件序列），保证业务零成本迁移 |
| 5 | 配置声明式 | 一切治理动作（路由/限流/预算/Guardrails）为数据（DB 中的策略），不是代码 |
| 6 | 失败可预期 | 每个依赖都有降级行为定义（Redis 挂 → 本地令牌桶宽松限流；PG 挂 → 冻结配置运行） |
| 7 | 流式零缓冲 | SSE chunk 即收即转（Flusher 逐 chunk），端到端 TTFB 不受网关影响 |

## 4.3 技术栈

表 8：技术栈选型清单

| 组件 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据面 | Go 1.24 + net/http（SO_REUSEPORT 多副本监听） | 长连接流式友好；pprof 常驻 |
| 控制面 Admin API | Go + sqlc/pgx | 与数据面同仓库 MonoRepo，模块隔离 |
| 控制台 | React + TypeScript | 复用内部前端组件库 |
| 元数据/账本 | PostgreSQL 16（主从 + Patroni 自动切换） | 账本表分区按月 |
| 限流/缓存/状态 | Redis 7.2 Cluster（3 分片 × 2 副本） | Lua 原子脚本 |
| 日志管道 | Kafka 3.x（3 节点，LZ4） | topic: lgw.request_log |
| 分析库 | ClickHouse 24.x（2 分片 × 2 副本） | 明细 + 物化视图聚合 |
| 观测 | OpenTelemetry SDK + Prometheus + Grafana + 内部日志平台 | trace 贯穿网关与上游 |
| 部署 | Kubernetes + ArgoCD（GitOps）+ Helm | HPA 按自定义指标（活跃流数） |
| CI | GitLab CI + testcontainers（PG/Redis/Kafka 集成测试）+ mock provider 矩阵 | 金丝雀自动回滚 |

## 4.4 请求处理管道（数据面内部）

图 2：请求处理管道（三阶段主链路与旁路）

请求 → [AccessLog] → [AuthKey 虚拟密钥认证] → [Policy 本地策略匹配]

→ [RateLimit 并发/RPM/TPM 预扣] → [Budget 预算校验] → [ModelACL 模型权限]

→ [Guardrail-Pre 前置内容安全(轻规则)] → [Cache 精确缓存查询]

→ [Router 路由决策] → [Retry/Fallback 循环]

→ [ProviderAdapter 请求转换] → [上游调用(TLS/超时/账号池)]

→ [StreamRelay 流式中继 / 非流式转发]

→ [UsageMeter usage 计量 + TPM 校正] → [Guardrail-Post 后置检测(异步)]

→ [EmitLog/Kafka 旁路发射] → 响应完成

管道为洋葱模型（Go func(http.Handler) http.Handler），每级中间件可按路由/租户配置启停；Guardrail-Post、EmitLog 为异步旁路，不阻塞响应。

# 5. 核心功能详细设计

## 5.1 统一 API 与协议适配

### 5.1.1 对外端点

表 9：对外 API 端点清单（一期）

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /v1/chat/completions | POST | OpenAI 兼容；支持 stream、tools/function calling、response_format |
| /v1/completions | POST | OpenAI 兼容（遗留业务） |
| /v1/embeddings | POST | OpenAI 兼容 |
| /v1/rerank | POST | 兼容 Jina/Cohere 风格（检索场景） |
| /v1/messages | POST | Anthropic 兼容（Claude Code/Agent 框架直连） |
| /v1/models | GET | 返回当前 Key 有权限的逻辑模型列表（过滤后） |
| /v1/images/generations、/v1/audio/transcriptions | POST | 二期：多模态 |
| /healthz、/readyz、/metrics | GET | 探针与指标 |
| /admin/v1/* | - | 控制面 API（独立服务、独立鉴权） |

契约要点：

- 请求头：Authorization: Bearer lgw-xxx（虚拟 Key）；X-Request-Id（缺省自动生成并回填）；X-Lgw-Metadata: base64(json)（业务自定义归因字段，透传至日志，如 {"app":"code-assistant","feature":"review"}）；X-Lgw-No-Cache: true（缓存旁路）。

- 响应头：X-Lgw-Request-Id、X-Lgw-Upstream-Model（实际命中模型）、X-Lgw-Cache: HIT/MISS、X-Lgw-Retry-Count。

- 未知字段透传：对请求体中网关不认识的 JSON 字段，默认透传至上游（保证新特性先跑通），策略可按 provider 关闭白名单模式。

### 5.1.2 内部中间表示（IR）

入向将 OpenAI/Anthropic 两种入口协议规范化为内部 ChatRequest IR；出向由各 ProviderAdapter 将 IR 序列化为上游协议、将上游响应/流还原为入口协议的事件序列。不做全文缓冲的流式转换（逐事件状态机转换，内存占用 O(1)）。

type ChatRequest struct {

Model       string            // 逻辑模型名（路由前）→上游物理模型（路由后）

Messages    []Message

Tools       []Tool

Stream      bool

MaxTokens   *int

Temperature *float64

Metadata    map[string]any    // 透传字段

}

type ProviderAdapter interface {

Name() string

BuildRequest(ir *ChatRequest, acc *ProviderAccount) (*http.Request, error)

ParseStreamChunk(chunk []byte, st *StreamState) ([]SSEEvent, error) // 增量事件转换

ExtractUsage(st *StreamState) *Usage                               // 流末/非流式 usage

NormalizeError(errResp []byte, code int) *GatewayError             // 错误归一

}

### 5.1.3 统一错误规范

错误体结构与 OpenAI 对齐，附加网关上下文；错误码分段：401xx 鉴权、403xx 权限、429xx 限流、400xx 参数、503xx 上游/熔断、500xx 内部。

{

"error": {

"type": "rate_limit_error",

"code": 42901,

"message": "TPM limit exceeded for key k-1234 (limit=60000, window=60s)",

"param": null,

"request_id": "lgw-8f3a...",

"upstream": null

}

}

关键错误码：40101 Key 无效 / 40102 Key 已吊销 / 40103 IP 不在白名单；40301 模型无权限；42901 并发超限（Retry-After）/ 42902 RPM / 42903 TPM / 42904 预算耗尽；50301 上游全部熔断 / 50302 上游超时（重试耗尽）/ 50303 上游 5xx / 50304 流式中断不可恢复。

## 5.2 虚拟 API Key 与租户体系

### 5.2.1 层级模型

Organization（公司）

└── Tenant（业务线/租户，如 code-assistant）

├── Team（可选二级归因）

│   └── VirtualKey（应用级/个人级，最小授权单元）

└── VirtualKey

Key 作用域（全部可选、叠加生效）：模型白名单、Provider 白名单、IP/CIDR 白名单、TTL（过期自动失效）、并发/RPM/TPM 限额、日/月预算上限、仅缓存可读（离线分析场景）。

### 5.2.2 Key 生成与存储

- 格式：lgw-<env><4位租户码>-<32字节 CSPRNG base62>，例：lgw-p7a3k9-xxxx...；携带 2 字节 CRC 校验前缀位，格式错误可在本地直接拒绝（不打 Redis）。

- 存储：仅存 SHA-256( pepper ‖ key )（pepper 由 KMS 托管，进程启动注入，不落盘）；DB 泄漏无法反推 Key。

- 分发：创建时一次性明文展示（前端展示后端不返回），支持 Webhook 通知 Key 创建/吊销事件。

- 轮换：Key 支持双活窗口（新 Key 生效、旧 Key 宽限 7 天只读告警），避免硬切换事故。

### 5.2.3 校验路径（性能关键）

Key 到达 → 本地 LRU(≤10万条, hash→策略摘要, TTL 30s)

→ miss: Redis GET key:policy:{sha256}（进程启动时预热全量活跃 Key）

→ 仍 miss: 视为无效（40101），计数告警

→ 吊销事件经 Redis Pub/Sub 广播，本地缓存 1s 内主动失效

## 5.3 限流与配额（四层）

表 10：四层限流与配额体系

| 层 | 目的 | 算法 | 存储 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 并发（Concurrent） | 保护网关与上游长连接 | 本地 inflight gauge + Redis SETNX 计数（1s 心跳衰减） | Redis INCR/DECR + 本地 |
| L2 RPM | 稳态速率 | 滑动窗口（Redis ZSET，1 分钟粒度，原子 Lua） | Redis |
| L3 TPM | 成本速率 | 预扣-校正（见下） | Redis |
| L4 预算（Budget） | 财务硬顶 | Redis 日累计余额（金额）+ PG 日终对账 | Redis + PG |
| （L5 上游保护） | 保护上游账号池 | 供应商账号级 RPM/并发冷却 | Redis（acc:{provider}:{id}:cool） |

### TPM 预扣-校正算法（核心创新点，解决后置统计滞后）

预估 tokens_est = tokenize(messages, tools) + max_tokens 上限截断

预扣:  INCRBY rl:tpm:{key}:{window} tokens_est   （Lua 原子，若超限→拒绝 42903）

响应后: 实际 usage = prompt_tokens + completion_tokens（provider 返回）

校正:  INCRBY rl:tpm:{key}:{window} (usage - tokens_est)   （负值即回退额度）

窗口对齐固定 60s（window = floor(now/60)），跨窗口自然重置；预算同理（budget:{key}:{yyyymm} 金额预扣/校正）。校正动作在旁路异步执行，失败进本地 WAL 重试，保证最终一致。

### Lua 脚本（RPM+TPM+预算三合一原子校验）

-- KEYS: rpm:{key}:{win}  tpm:{key}:{win}  budget:{key}:{day}

-- ARGV: rpm_limit, tpm_limit, est_tokens, day, cost_est

local rpm = redis.call('GET', KEYS[1]) or 0

if tonumber(rpm) >= tonumber(ARGV[1]) then return {0, 'RPM'} end

local tpm = redis.call('GET', KEYS[2]) or 0

if tonumber(tpm) + tonumber(ARGV[3]) > tonumber(ARGV[2]) then return {0, 'TPM'} end

local budget = redis.call('GET', KEYS[3]) or 0

-- budget 为已花费金额(USD*1e6 整数避免浮点)，cost_est 为预扣金额*1e6

if tonumber(budget) + tonumber(ARGV[5]) > tonumber(ARGV[4]) then return {0, 'BUDGET'} end

redis.call('INCRBY', KEYS[2], ARGV[3])                     -- TPM 预扣

redis.call('INCRBYFLOAT', KEYS[3], ARGV[5] / 1e6)          -- 预算预扣

redis.call('INCR', KEYS[1])                                -- RPM 计数

redis.call('EXPIRE', KEYS[1], 90); redis.call('EXPIRE', KEYS[2], 120)

redis.call('EXPIRE', KEYS[3], 172800)

return {1, ''}

Redis 故障降级：连接池熔断后切本地令牌桶（容量=限额/副本数×2，即整体放宽约 2 倍），只限 RPM/并发、放弃 TPM/预算精度，同时打 lgw_ratelimit_degraded 告警——限流可松不可死，预算事后由账本对账补扣。

## 5.4 模型路由

### 5.4.1 数据模型

逻辑模型(LogicalModel) "gpt-4o-class"        ← 业务请求里的 model 名（别名）

└─ Route（路由策略：strategy=weighted|priority|cost|latency|geo）

├─ Target: azure-openai/gpt-4o        weight 60  priority 1

├─ Target: openai/gpt-4o-2024-11-20   weight 20  priority 1

└─ Target: bedrock/claude-sonnet       weight 20  priority 2（fallback）

### 5.4.2 路由策略

表 11：路由策略与适用场景

| 策略 | 行为 | 场景 |
| --- | --- | --- |
| weighted（默认） | 同 priority 内按权重轮询（平滑加权） | 多供应商分摊 |
| priority+fallback | 先打 P1，失败按链降级 P2/P3 | 可用性优先 |
| cost-aware | 预算消耗 >80% 时自动切低价 target | 成本治理 |
| latency-aware | 按 target 近 5 分钟 EWMA(TTFB) 软加权（延迟越低权重越高） | 时延敏感 |
| geo/compliance | 按租户数据驻留标签只允许命中合规区域 provider | 合规硬约束 |

策略可组合（geo 为硬过滤前置，其余为软策略）；每次请求记录实际命中 target，响应头透出 `X-Lgw-Upstream-Model`。

### 5.4.3 灰度发布路由

新模型/新供应商上线：按 hash(key_id) % 100 分桶，canary_buckets 配置 5 → 25 → 50 → 100；灰度桶内对比旧目标的延迟/成本/错误率（日志即对比数据），达标后全量。

## 5.5 重试、超时、熔断与降级

### 5.5.1 错误分类（驱动一切自动容错）

表 12：上游错误分类与重试决策矩阵

| 上游错误 | 分类 | 重试 | 换 Provider | 换账号 | 透传给业务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 429 | rate_limited | ✅（尊重 Retry-After） | ✅ | ✅（账号冷却 60s） | 重试耗尽后 42903 |
| 5xx / 网络错误 / 连接重置 | upstream_error | ✅ | ✅ | ✅ | 50303 |
| 超时（TTFB 超时） | timeout | ✅（1 次） | ✅ | ✅ | 50302 |
| 400/404/413/422 | bad_request | ❌ | ❌（同模型重试无意义） | ❌ | 原样透传（附 request_id） |
| 401/403（上游密钥） | credential | ❌ | ✅ | ✅（账号禁用+告警） | 50301 |
| 内容策略拒绝（policy） | content_policy | ❌ | ❌ | ❌ | 透传 |
| 流式已发首字节后中断 | stream_broken | ❌ | ❌ | ❌ | 50304（不可恢复，见下） |

流式重试约束（关键设计）：仅当尚未向客户端发出任何字节时可整体重试（此时对业务无感知）；一旦首字节已发出，重试会造成内容重复/错乱，只能向客户端发送 SSE error 事件并断流（错误码 50304）。重试循环在 TTFB 之前完成，代价可控。

### 5.5.2 重试参数

- 最多 2 次重试（共 3 次尝试）；指数退避 200ms, 800ms + 全抖动 [0, 400ms)；429 场景优先尊重上游 Retry-After（上限 5s，超过则直接降级换 target）。

- 每次重试重新走熔断检查与账号选择；重试计数体现在 X-Lgw-Retry-Count 与日志。

### 5.5.3 超时矩阵（按路由可配，默认值）

表 13：超时参数矩阵（默认值，可按模型覆盖）

| 阶段 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 连接上游 | 3s | 含 DNS/TCP |
| TLS 握手 | 3s | 连接池预热规避冷握手 |
| TTFB | 30s（推理类 60s） | 供应商排队不可控，防挂死 |
| 流式 chunk 间空闲 | 60s | 读超时 |
| 请求总时长 | 300s | 硬顶（防无限生成） |
| 客户端断开 | 立即 cancel 上游 | 可配 finish_for_billing（默认 false） |

### 5.5.4 熔断器（provider×model 维度）

- 滑动窗口 60s、样本 ≥ 20 且错误率 ≥ 50%（或连续超时 10 次）→ open 30s → half-open 放行 2 个探测请求 → 全成功转 closed。

- 状态存 Redis（全副本共享），半开令牌用 Lua 抢占防止探测风暴。

- 全 target 熔断时：返回 50301 并触发告警；若租户配置了 degraded_model（本地 vLLM 小模型），非关键流量（日志标记 degradable=true 的 Key）自动降级承接。

## 5.6 流式（SSE）处理

- 零缓冲中继：http.Flusher 逐 chunk 刷出，不拼接全文；chunk 转发开销 P99 < 1ms。

- usage 提取：OpenAI 流式开启 stream_options.include_usage（网关注入，对业务透明）；Anthropic 取 message_delta 的 usage；均缺失时流结束后本地 tokenizer 估算并标记 usage_estimated=true。

- 心跳：上游静默超 20s 注释帧 : keep-alive（SSE 合法注释，不影响客户端解析），防中间层空闲断连。

- 断连语义：客户端断开 → context 取消 → 上游请求 cancel（连接归还池）；上游断流 → 见 5.5.1 stream_broken 处理。

- 兼容性：Content-Type: text/event-stream、X-Accel-Buffering: no、禁用中间代理 gzip（防 chunk 粘连）；e2e 测试矩阵覆盖 OpenAI/Anthropic/Vercel AI SDK/OpenAI Python SDK 四类客户端的 SSE 解析。

## 5.7 Token 计量与成本核算

usage = provider 返回（优先，精确）

↑ 缺失 → 本地 tiktoken/各家 tokenizer 估算（±5%，标记 estimated）

cost = prompt_tokens × price.input

+ completion_tokens × price.output

+ cache_read_tokens × price.cache_read        （OpenAI/Anthropic 缓存计价不同，价格表分列）

+ cache_creation_tokens × price.cache_write   （Anthropic 5m/1h 双档）

+ reasoning_tokens × price.output             （o 系列/DeepSeek-R1 思维链按输出价）

金额单位：内部统一微美元(µUSD)整数存储，避免浮点误差；对外展示换算。

- 价格表：price_rates 按 (provider, model, 生效时间) 版本化；价格变更走 Admin 审批流 + 自动校验（新价与旧价偏差 >30% 需人工确认）；每周运营核对官方价格页。

- 账本（spend_ledger）：Redis 实时余额（预扣-校正，供预算判断）+ Kafka 异步 → PG spend_ledger（append-only，按月分区）+ ClickHouse 明细；日终 worker 汇总 vs 供应商账单（API 拉取用量）对账，偏差 > 3% 告警并冻结价格表变更。

- 归因维度：tenant / team / key / 逻辑模型 / 实际 provider / 业务 metadata（X-Lgw-Metadata）→ 成本看板任意下钻。

## 5.8 缓存

L1 精确缓存（默认开，幂等请求命中）

- Key：规范化请求体（剥离 stream/temperature 等采样字段按策略保留 model+messages+tools，序列化规范化）→ SHA-256。

- 值：完整响应（非流式）或 SSE chunk 序列（流式，回放按原 chunk 间隔的 80% 加速回放，体验近似）。

- TTL：按模型/租户配置（默认 chat 1h、embeddings 24h）；容量：Redis 独立 DB + LRU 淘汰，单值 ≤ 256KB（超出不全缓存，仅缓存前缀策略可配）。

- 一致性：X-Lgw-No-Cache 旁路；语义相同但采样参数不同 → 默认视为不同请求。

L2 语义缓存（可选模块，默认关，白名单租户开）

- 请求 embedding（BGE-M3 或供应商 embedding 接口）→ 向量库（一期 Redis 8 VECTORSET/pgvector，二期可换 Milvus）→ top1 相似度 ≥ 阈值（默认 0.95）→ 命中返回（响应头 X-Lgw-Cache: SEMANTIC）。

- 约束：仅对 cache_scope=semantic 显式声明的路由开启（FAQ/固定话术场景）；阈值与 embedding 模型记录在案可审计；命中数据仍写入日志（cache=semantic_hit）供业务复核正确性。

- 风险控制：生产开启前用真实流量离线回放评估误命中率（相似但语义不同→应 <0.5% 方可开启）。

## 5.9 内容安全与合规（Guardrails）

执行位置分级（借鉴 Portkey/TrueFoundry 的 Validate/Mutate/Log 三模式）：

| 阶段 | 检测项 | 实现 | 模式默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre（同步，<5ms） | 敏感词/黑名单（AC 自动机）、Prompt 注入规则特征（指令词+分隔符模式）、长度/结构校验 | 纯 Go 规则引擎，规则集热更新 | Log（观察一周后按租户切 Block/Mute） |
| Pre（同步，可配） | PII 检测与脱敏（手机号/身份证/银行卡/邮箱，正则+NER 轻模型） | Mute 模式：脱敏替换 {{PHONE_1}} 后放行 | Mute（重点租户） |
| Post（异步旁路） | 输出毒性/合规分类、输出 PII、注入回显检测 | 轻分类模型（本地部署，如小 BERT/LlamaGuard 蒸馏版），异步批处理 | Log + 告警（命中即工单） |

- 策略与规则集按租户配置（Admin），规则变更走快照热更。

- 响应被 Pre 拦截时返回 40005 content_policy_violation（附命中的规则编号，不附原文）。

- 日志脱敏与采样：请求/响应明文默认不落盘；租户开启「内容留痕」后 KMS 信封加密存储、查看走审批 + 双人复核、保留 90 天；其余仅存摘要（长度/哈希/规则命中）。

- 数据驻留：租户打 data_region 标签，路由层硬约束（见 5.4.2 geo/compliance）；默认策略「中国大陆租户仅允许境内 provider + 自托管」。

## 5.10 上游供应商适配与账号池

- 一期适配清单（优先级序）：OpenAI、Azure OpenAI、Anthropic（Bedrock 通道）、DeepSeek、通义千问（DashScope 兼容模式）、智谱、Gemini、自托管 vLLM（OpenAI 协议）；二期：Bedrock 原生 SigV4、Ollama、月之暗面、MiniMax、KServe、多模态（图像/语音）。

- 账号池：每 provider 支持多账号（多 Org/多 Key），按账号权重轮询；账号 429 → 账号级冷却 60s（Redis）；账号连续鉴权失败 → 自动禁用 + P0 告警。这是应对 OpenAI 单 Org RPM 上限的标准做法（OpenRouter 同思路）。

- 健康检查：被动（线上请求结果实时反馈熔断器）+ 主动（每 60s 低成本 /models 探活，结果仅作路由参考不作熔断依据）。

- 出网安全：网关 Pod 走专用 egress NAT（固定出口 IP），上游供应商白名单（防火墙策略），杜绝密钥侧信道外带。

# 6. 数据与存储设计

## 6.1 PostgreSQL（元数据 + 账本，核心 DDL）

-- 租户与密钥体系

CREATE TABLE tenants (

id            BIGSERIAL PRIMARY KEY,

org_id        BIGINT NOT NULL,

name          TEXT NOT NULL UNIQUE,

data_region   TEXT NOT NULL DEFAULT 'CN',          -- 路由合规硬约束

settings      JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',         -- guardrails/缓存/日志留痕策略

created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE api_keys (

id            BIGSERIAL PRIMARY KEY,

tenant_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES tenants(id),

team_id       BIGINT,

name          TEXT NOT NULL,

key_hash      CHAR(64) NOT NULL UNIQUE,            -- sha256(pepper||key)，明文永不落库

key_prefix    CHAR(12) NOT NULL,                   -- 展示用前缀 lgw-p7a3k9xx

status        SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,         -- 1 active 2 revoked 3 expired

model_allowlist TEXT[], provider_allowlist TEXT[],

ip_allowlist  CIDR[],

max_concurrency INT, rpm_limit INT, tpm_limit INT,

daily_budget_usd NUMERIC(12,4), monthly_budget_usd NUMERIC(12,4),

budget_hard_stop BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,

expires_at    TIMESTAMPTZ,

rotated_from  BIGINT,

created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

-- 模型目录 / 路由 / 供应商账号

CREATE TABLE providers (id BIGSERIAL PRIMARY KEY, name TEXT UNIQUE, base_url TEXT,

auth_type TEXT, settings JSONB);

CREATE TABLE provider_accounts (id BIGSERIAL PRIMARY KEY, provider_id BIGINT REFERENCES providers(id),

name TEXT, credential_enc BYTEA NOT NULL,            -- KMS 信封加密

weight INT DEFAULT 100, status SMALLINT DEFAULT 1,

rpm_quota INT, concurrency_quota INT);

CREATE TABLE logical_models (id BIGSERIAL PRIMARY KEY, name TEXT UNIQUE,     -- gpt-4o-class

modality TEXT DEFAULT 'chat', notes TEXT);

CREATE TABLE routes (id BIGSERIAL PRIMARY KEY, logical_model TEXT NOT NULL,

strategy TEXT NOT NULL DEFAULT 'weighted',           -- weighted|priority|cost|latency

params JSONB DEFAULT '{}', enabled BOOLEAN DEFAULT true);

CREATE TABLE route_targets (id BIGSERIAL PRIMARY KEY, route_id BIGINT REFERENCES routes(id),

provider_id BIGINT, model_name TEXT NOT NULL,        -- 上游物理模型

weight INT DEFAULT 100, priority SMALLINT DEFAULT 1,

canary_buckets SMALLINT[] DEFAULT '{1..100}');

-- 价格与账本

CREATE TABLE price_rates (id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

provider TEXT NOT NULL, model TEXT NOT NULL,

input_price NUMERIC(12,6), output_price NUMERIC(12,6),      -- USD / 1M tokens

cache_read_price NUMERIC(12,6), cache_write_price NUMERIC(12,6),

effective_from TIMESTAMPTZ NOT NULL,

approved_by TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now());

-- 查询恒取 effective_from <= now() 的最新版本，价格可回溯重放

CREATE TABLE spend_ledger (                          -- append-only，按月分区

id            BIGSERIAL,

ts            TIMESTAMPTZ NOT NULL,

request_id    TEXT NOT NULL,

tenant_id     BIGINT NOT NULL, key_id BIGINT NOT NULL, team_id BIGINT,

logical_model TEXT, provider TEXT, upstream_model TEXT,

input_tokens INT, output_tokens INT, cache_read_tokens INT, cache_write_tokens INT,

cost_usd      NUMERIC(14,8) NOT NULL,

usage_source  TEXT,                              -- provider|estimated

PRIMARY KEY (id, ts)

) PARTITION BY RANGE (ts);

-- 审计（管理操作全审计）

CREATE TABLE audit_logs (id BIGSERIAL PRIMARY KEY, ts TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

actor TEXT, action TEXT, resource TEXT, before JSONB, after JSONB, request_ip INET);

## 6.2 Redis Key 设计

表 14：Redis Key 设计

| Key | 类型 | TTL | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| key:policy:{sha256} | string(json) | 永久（吊销广播删） | Key→策略缓存 |
| rl:rpm:{key_id}:{win} | string(int) | 90s | RPM 滑窗计数 |
| rl:tpm:{key_id}:{win} | string(int) | 120s | TPM 预扣/校正 |
| rl:conc:{key_id} | string(int) | 心跳衰减 | 并发在途 |
| budget:{key_id}:{yyyymmdd} | string(µUSD) | 48h | 日预算实时余额 |
| cb:{provider}:{model} | hash | 120s | 熔断状态共享 |
| acc:cool:{provider}:{account_id} | string | 60s | 账号冷却 |
| cfg:version / cfg:snapshot:{v} | string | 保留 5 版 | 配置快照热更 |
| cache:exact:{sha256} | string(sse 序列化) | 按租户 | L1 精确缓存 |

## 6.3 ClickHouse（请求明细，核心 DDL）

CREATE TABLE request_logs (

ts            DateTime64(3) CODEC(Delta, ZSTD),

request_id    String,

tenant_id     UInt32, key_id UInt32, team_id UInt32,

endpoint      LowCardinality(String),            -- chat/embeddings/messages...

logical_model LowCardinality(String),

provider      LowCardinality(String), upstream_model LowCardinality(String),

status        UInt16, gateway_error_code UInt32,

upstream_error_class LowCardinality(String),

stream        UInt8, cache_hit LowCardinality(UInt8),  -- 0 miss 1 exact 2 semantic

retry_count   UInt8,

ttfb_ms       UInt32, total_ms UInt32,

upstream_ms   UInt32, gateway_overhead_ms UInt32,

input_tokens  UInt32, output_tokens UInt32,

cache_read_tokens UInt32, cost_usd_us UInt64,     -- µUSD

guardrail_hits Array(String),

request_meta  Map(LowCardinality(String), String) -- X-Lgw-Metadata 归因

) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(ts)

ORDER BY (tenant_id, ts) TTL ts + INTERVAL 90 DAY;

-- 日汇总物化视图（成本看板直查）

CREATE MATERIALIZED VIEW daily_spend AS

SELECT toDate(ts) d, tenant_id, logical_model, provider,

sum(cost_usd_us)/1e6 cost_usd, sum(input_tokens), sum(output_tokens),

count() reqs, countIf(cache_hit>0) cache_hits,

quantile(0.95)(ttfb_ms) p95_ttfb

FROM request_logs GROUP BY d, tenant_id, logical_model, provider;

## 6.4 日志数据流

网关进程内存批量缓冲(≤1000条/50ms) → Kafka(lgw.request_log, 12分区, LZ4)

→ lgw-worker 消费批量(500条/批) → ClickHouse(明细) + PG(账本,仅计费字段)

Kafka 故障: 进程本地 WAL(磁盘,容量2h) 兜底,恢复后补投,丢弃计数告警

## 6.5 数据保留与归档

表 15：数据保留与归档策略

| 数据 | 热 | 冷/归档 | 销毁 |
| --- | --- | --- | --- |
| ClickHouse 明细 | 90 天（SSD） | 90–360 天（对象存储分层） | 360 天后 TTL 删除 |
| PG spend_ledger | 12 个月分区在线 | 12 个月后导出 Parquet 归档 | 7 年（财务合规） |
| 内容留痕（加密） | 90 天 | 不归档 | 90 天物理删除 |
| Redis | — | — | 按前述 TTL |

# 7. 可观测性设计

## 7.1 指标（Prometheus 命名）

表 16：核心指标清单（Prometheus）

| 指标 | 类型 | 标签 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| lgw_requests_total | counter | tenant,endpoint,logical_model,provider,status,cache | 流量/成功率 |
| lgw_request_duration_seconds | histogram | provider,logical_model,stream | 总延迟（含上游） |
| lgw_ttfb_seconds | histogram | provider,logical_model | 核心体验指标 |
| lgw_gateway_overhead_seconds | histogram | - | 网关自身开销（总时长−上游） |
| lgw_tokens_total | counter | direction(in/out),provider,model | token 吞吐 |
| lgw_cost_usd_total | counter | tenant,provider,logical_model | 成本速率 |
| lgw_retry_total | counter | provider,error_class | 重试压力 |
| lgw_circuit_state | gauge | provider,model | 熔断可视化 |
| lgw_stream_active | gauge | - | 活跃流数（HPA 依据） |
| lgw_cache_hits_total | counter | type(exact/semantic),model | 缓存收益 |
| lgw_ratelimit_rejected_total | counter | layer(rpm/tpm/conc/budget),tenant | 限流命中 |
| lgw_guardrail_hits_total | counter | rule,tenant,phase(pre/post) | 安全态势 |
| lgw_upstream_errors_total | counter | provider,error_class | 供应商健康 |
| lgw_kafka_lag / lgw_wal_pending | gauge | - | 观测管道健康 |

## 7.2 日志（JSON 结构化，一行一请求）

字段即 6.3 ClickHouse schema + request_id（贯穿）+ 可选脱敏摘要。异常请求（5xx/熔断/重试）100% 落盘，正常流式按 1% 采样全字段 + 100% 落计量字段（明细 CH 中正常请求也是全量一行，采样只针对「内容摘要」类高敏字段）。

## 7.3 链路追踪（OpenTelemetry）

- 网关为 root span lgw.request，属性：endpoint、logical_model、provider、retry_count、cache_hit；上游调用子 span lgw.upstream.call（含握手/首字节/总时长阶段注释）。

- 接受并透传业务侧 traceparent，业务侧可将网关 span 纳入自身 trace 树；trace 与 X-Lgw-Request-Id 双向关联（日志/CH 均存 request_id）。

## 7.4 大盘与告警

Grafana 四板：①流量与延迟（QPS/P95 TTFB/开销/流式占比）②成本（日/月支出、Top 租户、Top 模型、缓存节省）③供应商健康（错误率、熔断状态、账号池水位、账号冷却频率）④安全（guardrail 命中趋势、限流拒绝、Key 异常）。

表 17：分级告警规则

| 命警规则 | 阈值 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 网关 5xx 率（排除上游） | >0.1% 持续 5m | P0 |
| 网关可用性错误预算消耗 | >50%（月） | P1 |
| 单 provider 错误率 | >10% 持续 5m | P1 |
| 熔断 open 持续 | >60s | P1 |
| P95 TTFB（同比昨日） | +50% 持续 15m | P2 |
| 租户预算消耗 | 80%（预警）/ 100%（硬停） | P2 / 工单 |
| Kafka 消费延迟 | >5min | P2 |
| Redis 降级模式运行中 | 布尔 | P0 |
| 对账偏差 | >3% | P2 |

# 8. 高可用与性能设计

## 8.1 部署架构

图 3：双可用区部署拓扑

- 双可用区对等部署：K8s 集群（或两个 NodePool 跨 AZ），lgw-gateway ≥ 6 副本（PDB minAvailable: 50%，反亲和跨 AZ）；入口经云 SLB → Ingress（NGINX，proxy_buffering off 保证 SSE）。

- 控制面 lgw-admin 2 副本（无状态，写 PG）；lgw-worker 2 副本消费组。

- 基础设施：Redis Cluster 3 分片×2 副本（跨 AZ）、PG 主从 + Patroni（RPO≈0，自动切换 <30s）、Kafka 3 节点（RF=3，min.insync.replicas=2）、ClickHouse 2 分片×2 副本。

## 8.2 故障场景推演

表 18：故障场景推演与应对

| 故障 | 行为 | 恢复 |
| --- | --- | --- |
| 网关副本挂 | SLB 摘除（readyz 探测 5s）；K8s 重建 | 无感 |
| 网关发布 | preStop：先摘流量（readyz 变 false）→ sleep 10s 排空 → SIGTERM 等待在途流完成（最长 60s，terminationGracePeriodSeconds: 75） | 优雅无损 |
| Redis 失联 | 限流降级本地令牌桶（放宽容错 2 倍）、精确缓存停用、熔断转本地窗口 | 恢复后自动回切，期间告警 P0 |
| PG 失联 | 数据面不直连 PG（全部走配置快照）→ 零影响；控制面只读（Admin 拒写） | Patroni 切换 <30s |
| Kafka 失联 | 日志/计量转本地磁盘 WAL（容量 2h） | 恢续补投，丢失计数对账补 |
| 单 Provider 故障 | 熔断 + fallback 链自动切换（<30s 生效）；可降级本地模型承接 degradable 流量 | 人工确认后恢复 |
| 全 Provider 熔断 | 返回 50301，P0 告警，控制台一键切备用逻辑模型 | 应急预案 |
| 流量洪峰 | HPA（活跃流数/CPU）扩容；上游侧 RPM 池排队（可选 token bucket 排队 5s）；超限 429 + Retry-After | 弹性 |

## 8.3 性能预算（单副本 4C8G，网关自身开销）

表 19：性能目标与验证方式

| 项 | 目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 鉴权+限流+路由（主链路） | P99 < 8ms（2×Redis RTT） | 压测 mock Redis |
| 非流式端到端附加延迟 | P99 < 15ms | 全链路压测 |
| 流式首字节附加延迟 | P99 < 10ms | mock provider TTFB=0 |
| 每 chunk 中继开销 | P99 < 1ms | 流式压测 |
| 并发流式连接 | ≥ 3,000/副本 | 长连接压测 |
| 非流式 QPS（小请求） | ≥ 2,000/副本 | k6 |
| 内存稳态 | < 1GB/副本 | 常态观测 |

## 8.4 容量规划（按日均 2 亿 token、峰值 5,000 QPS 假设）

表 20：组件容量规划（按日均 2 亿 token 假设）

| 组件 | 容量 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| lgw-gateway | 8 副本（4C8G） | 峰值 5k QPS ÷ 0.7 单副本 2k × 安全系数；长流按 3k 并发/副本 × 8 = 2.4 万并发流 |
| Redis | 3 分片（8C16G） | 限流/缓存 ops 峰值 ~2 万 ops/s（含校正旁路），单分片余量 5 倍 |
| Kafka | 12 分区，峰值 30MB/s | 5k QPS × ~600B/行 × 10 |
| ClickHouse | 2 分片，日增 ~2 亿行 ≈ 60GB/日（压缩后 ~8GB） | 90 天热数据 ~1TB（含副本 2TB，SSD） |
| lgw-worker | 2 副本 | 消费 3 万行/s/副本能力，余量 10 倍 |
| egress 带宽 | 2×1Gbps | 流式出向峰值 ~400Mbps |

## 8.5 压测与验证方案

- Mock Provider 矩阵：可控 TTFB/吞吐/错误率/断流时机/usage 缺失的自建 mock 服务，覆盖 16 类场景（429 抖动、慢握手、半开熔断、流中断等）。

- 工具：k6（非流式 QPS）+ 自研长连接流式压测器（验证 chunk 完整性：客户端聚合后 hash 比对）。

- 混沌：周期性注入 Redis 断连、Kafka 停写、上游 5xx 洪峰，验证降级行为符合 8.2 表。

- SSE 客户端兼容矩阵：openai-python、Vercel AI SDK、LangChain、curl/Wget 四类客户端回归。

# 9. 安全与合规设计

表 21：安全与合规设计要点

| 领域 | 措施 |
| --- | --- |
| 密钥生命周期 | CSPRNG 生成 → 一次性分发 → SHA256+KMS pepper 存储 → 双活轮换 → 吊销广播（1s 全副本生效）→ 全操作审计 |
| 上游凭证 | KMS 信封加密存储（credential_enc），解密仅发生在数据面内存，禁止日志输出；定期轮换上游 Key |
| 传输 | 全链路 TLS1.3；内部服务间 mTLS（SPIFFE/服务网格可选）；HSTS |
| 网络 | 数据面与管理面独立 Service/网络策略；出网仅 egress NAT 固定 IP + 供应商域名白名单；上游专线（可选 Azure ExpressRoute/OpenAI 专线） |
| 应用 | 管理面 RBAC（角色：超管/租户管理员/审计员只读）；Admin API 独立 OIDC 鉴权；CSP/输入长度上限（1MB 默认） |
| 数据合规 | 数据驻留路由（5.9）；内容留痕 KMS 加密 + 审批查看；日志脱敏分级；X-Lgw-Metadata 禁止包含 PII（文档约束+检测告警） |
| 审计 | 管理操作全量 audit_logs；账本 append-only；关键表开启 PG 审计扩展 |
| 供应链 | Go 模块 hash 锁定、镜像签名（cosign）、依赖漏洞扫描（trivy）准入、季度渗透测试 |
| 防滥用 | 单 Key 并发/RPM/TPM 硬顶；异常调用模式检测（同 Key 高频超长 prompt → 告警冻结） |

# 10. 部署与运维方案

## 10.1 K8s 部署要点（lgw-gateway）

# 关键片段（完整 Helm Chart 见交付仓库）

spec:

replicas: 6

strategy: { rollingUpdate: { maxSurge: 1, maxUnavailable: 0 } }   # 零丢失滚动

template:

spec:

terminationGracePeriodSeconds: 75

topologySpreadConstraints: [{ topologyKey: topology.kubernetes.io/zone, ... }]

containers:

- name: lgw-gateway

readinessProbe: { httpGet: { path: /readyz }, periodSeconds: 5 }

livenessProbe:  { httpGet: { path: /healthz }, periodSeconds: 10 }

lifecycle:

preStop: { exec: { command: ["sh","-c","curl -X POST /drain && sleep 10"] } }

resources: { requests: { cpu: "2", memory: "2Gi" }, limits: { cpu: "4", memory: "8Gi" } }

env: [{ name: LGW_CFG_SNAPSHOT, valueFrom: { configMapKeyRef: ... } }]

---

apiVersion: autoscaling/v2          # HPA 以活跃流数为主要信号

metrics: [{ pods: { metric: { name: lgw_stream_active }, target: { averageValue: "1500" } } }]

## 10.2 配置管理与热更新

- 配置即快照：控制面将（路由+限流+策略+价格+规则集）编译为不可变 JSON 快照（带版本号与哈希）→ 写 Redis + PG 存档 → Pub/Sub 通知 → 数据面拉取新快照原子替换（原子指针切换，无锁热更）；数据面只依赖快照，不直连 PG。

- 变更走 GitOps + 审批（Admin Console 提交 → 生成快照 → 灰度发布：先 1 副本观察 5 分钟指标 → 全量）；一键回滚=切回上一版本快照。

- DB schema 迁移：goose 版本化、兼容迁移（先加后删、双写过渡一版）。

## 10.3 CI/CD 与发布

MR → 单测(覆盖率≥80%) → testcontainers 集成测试(PG/Redis/Kafka)

→ mock provider e2e 矩阵(含 SSE 兼容) → 镜像构建+签名

→ staging 全链路(含混沌) → 金丝雀: 1 副本影子流量 → 5% 租户桶

→ 指标门禁(错误率<0.1%、P95 无劣化) 自动全量/回滚

## 10.4 运维 SOP（摘要）

- 新业务接入：控制台建租户/Key（默认保守限流）→ 文档+SDK 包（OpenAI SDK 改 base_url 即用）→ 观察一周调参。

- 新供应商接入：开发 Adapter（单测+协议兼容矩阵）→ 价格表录入审批 → 账号池配置 → 灰度桶 5% 验证 → 常态。

- 价格更新：每周核对官方价格页 → 变更 PR（偏差>30% 需双人审批）→ 快照发布；历史价格版本化可重放。

- 故障分级：P0（网关不可用/Redis 降级/全上游熔断）15 分钟响应 runbook；P1（单 provider 故障/预算误杀）1 小时。

## 10.5 SLI/SLO

表 22：SLI / SLO 定义

| SLI | SLO |
| --- | --- |
| 网关可用性（非上游错误） | 99.95%（月错误预算 21.9 min） |
| 请求成功率（排除上游 5xx/429） | 99.9% |
| 主链路开销 P99 | < 8ms |
| 流式首字节附加 P99 | < 10ms |
| 请求级成本归集完整率 | ≥ 99.99%（WAL 兜底） |

# 11. 实施计划与里程碑

表 23：实施里程碑计划

| 里程碑 | 周期 | 交付内容 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 评审通过 | T0 | 本方案评审、团队组建 | 评审签字 |
| M1 MVP | T0+8 周 | 数据面核心链路（鉴权/限流/路由/重试/流式/计量）、控制面 Admin API + 基础 Console、Top 5 Provider、Redis/PG/Kafka/CH 全套、指标大盘 | 2 个试点业务灰度 100%，错误率 <0.1%，对账偏差 <5% |
| M2 GA | T0+14 周 | 精确缓存、Guardrails（观察→阻断）、成本看板完整版、多 AZ 高可用演练、全 Provider 清单、压测与混沌全通过 | 可用性 99.95% 达标，全部业务迁移，旧直连通道关闭 |
| M3 演进 | T0+6 月 | 语义缓存（白名单租户）、多模态（图像/语音）、Agent 能力（session/token 上限治理）、多集群联邦与私有 GPU 池深度纳管 | 按季度规划 |

团队配置：Go 后端 4（数据面 3 + 控制面 1）、前端 1、SRE 1（兼任）、安全/合规 0.5（评审制）、PM 0.5。

成本估算（自建，月度）：8×(4C8G 网关) + 基础设施（Redis 3 分片 + PG + Kafka 3 节点 + CH 4 节点 + 存储 ~2TB）≈ 中等规模 K8s 集群资源 + 对象存储；相对月度 LLM token 支出的比例通常 <5%，主要收益在治理与缓存节省（目标缓存+预算治理节省 ≥15% token 支出）。

# 12. 风险评估与应对

表 24：风险清单与应对

| # | 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期排期延后 | 中 | 中 | Phase 0 LiteLLM 兜底承接（3.3 风险对冲）；MVP 裁剪语义缓存/Guardrails 阻断 |
| 2 | Provider 适配长尾（鉴权/协议差异） | 高 | 中 | 适配层接口先稳定；Top 5 先行；长尾用透传模式过渡 |
| 3 | 限流误杀（TPM 预估偏大） | 中 | 中 | 预估取 min(tokenize(prompt)+max_tokens, tokenize(prompt)×2+1024) 截断；观察期配置告警而非硬拒 |
| 4 | 语义缓存业务正确性投诉 | 低 | 高 | 默认关、白名单+阈值 0.95、离线回放评估、命中标记可追溯 |
| 5 | 上游价格变动频繁 | 高 | 低 | 价格表版本化 + 周核对 + 自动对账告警 |
| 6 | 单点依赖 Redis | 中 | 中 | 集群化 + 本地降级模式（8.2）；限流可松不可死原则 |
| 7 | 内部合规对内容留痕的新要求 | 中 | 中 | 留痕链路（KMS+审批）M2 已内置，按租户开启即可 |
| 8 | 关键人员流动 | 低 | 中 | MonoRepo+文档+评审制；Adapter 接口测试即协议文档 |

# 附录

## 附录 A：对外 API 摘要

- 端点与请求头/响应头契约：见 5.1.1。

- 错误码表：40101/40102/40103（鉴权）、40301（模型权限）、40005（内容策略）、42901–42904（限流/预算）、50301–50304（上游/熔断/流中断）、50001（内部）。

- 迁移指引：OpenAI SDK 仅改 base_url 与 api_key；model 换逻辑模型名；SSE 事件序列与 OpenAI 完全一致。

## 附录 B：配置快照示例（YAML 视图，实际为编译后 JSON）

snapshot_version: 2026.09.12-001

routes:

- logical_model: gpt-4o-class

strategy: weighted

targets:

- { provider: azure-openai, model: gpt-4o, weight: 60, priority: 1 }

- { provider: openai, model: gpt-4o-2024-11-20, weight: 20, priority: 1 }

- { provider: bedrock, model: claude-sonnet, weight: 20, priority: 2 }

- logical_model: qwen-plus

strategy: priority

targets:

- { provider: dashscope, model: qwen-plus, priority: 1 }

- { provider: vllm-pool, model: Qwen2.5-72B, priority: 2 }

rate_limits: { default: { rpm: 600, tpm: 600000, concurrent: 50 } }

budget_alerts: { warn_at_pct: 80, hard_stop: true }

guardrails:

pre:  { sensitive_words: log, pii: mute, injection_rules: log }

post: { toxicity: log_and_alert }

caching: { exact: { enabled: true, ttl: 3600 }, semantic: { enabled: false } }

## 附录 C：借鉴产品与参考资料

表 25：借鉴产品与参考资料

| 产品/资料 | 链接 |
| --- | --- |
| LiteLLM 生产最佳实践 / 虚拟 Key / 预算与限流 | docs.litellm.ai/docs/proxy/prod；docs.litellm.ai/docs/proxy/virtual_keys；docs.litellm.ai/docs/proxy/users |
| Portkey AI Gateway（config 化治理/负载均衡/语义缓存） | docs.portkey.ai/docs/product/ai-gateway；github.com/portkey-ai/gateway |
| Kong AI Gateway（插件集 / AI Rate Limiting Advanced） | developer.konghq.com（AI 插件文档） |
| Higress AI 网关（Token 限流/多 Key 均衡/灰度） | higress.ai |
| Cloudflare AI Gateway（实时 spend limit/统一账单） | developers.cloudflare.com/ai-gateway |
| Envoy AI Gateway（Gateway API 声明式参考架构） | aigateway.envoyproxy.io；github.com/envoyproxy/ai-gateway |
| OpenRouter（多供应商路由/计费） | openrouter.ai/docs |
| Vercel AI Gateway（边缘缓存/统一计价） | vercel.com/ai-gateway |

## 附录 D：术语表

表 26：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 虚拟 Key | 网关对内签发的访问凭证，与上游供应商密钥解耦 |
| 逻辑模型 | 对业务暴露的模型别名，映射到一个或多个上游物理模型 |
| TTFB | Time To First Byte，流式首字节延迟 |
| TPM/RPM | Tokens / Requests Per Minute |
| 预扣-校正 | 请求前按预估 token 预扣限额、响应后按实际用量修正的限流算法 |
| Guardrails | 网关层内容安全策略（PII/注入/敏感词等） |
| 熔断 | 连续失败达到阈值后暂时摘除上游、周期探测恢复的稳定性机制 |